Projet et bureau d’étude ScanBook

Rapport d’avancement n°1

Rapport bimensuel du 06/02/2017 au 06/03/2017

Thomas Herpoel – Wesley Estievenart – Michael Manzella

Table des matières

1.	Aspects techniques	3

2.	Problèmes techniques	3

3.	Problèmes d’ordre organisationnel/pratique	3

4.	Liste des décisions/orientations prises avec l’approbation du client	3

5.	Planning du projet	4

- Aspects techniques

WP_01 : Test de la caméra

- Test de la caméra sur la Raspberry Pi (Camera pi Rev1.3)

WP_02 : Choix de la bibliothèque de reconnaissance d’image et de l’algorithme (OCR)

- Choix de la bibliothèque de reconnaissance d’image OpenCV pour Raspberry Pi

WP_04 : Modification de la structure actuelle

- Début de la conception de la nouvelle structure

- Modélisation et fabrication des pièces de la structure (Imprimante 3D)

- Début du montage du système

| Figure 1 : Rendu de la structure sur le logiciel Fusion 360 | Figure 2 : Début du montage |
| --- | --- |

WP_05 : Conception d’un module de switch caméra (PCB)

- Conception du PCB (en attente de la réception)

- Réception des connecteurs pour les caméras

WP_06 : Circuit de protection (moteur pas à pas)

- Choix de la configuration software ou l’utilisation d’un switch

WP_08 : Programmation commande moteur

- Modification de la programmation du programme précédent

WP_11 : Programmation Raspberry Pi (configuration, communication,…)

- Test de l’utilisation de l’USART

- Installation complète de la bibliothèque OpenCV pour le Raspberry Pi

- Problèmes techniques

WP_04 : Modification de la structure actuelle

- Recherche d’une solution efficace pour la partie mobile plus difficile que prévue

WP_11 : Programmation Raspberry Pi

- Problème lors de l’activation et la configuration de l’USART sur le Raspberry Pi 3

- Problème lors de l’installation et la compilation de la bibliothèque d’OpenCv sur le Raspberry Pi B+

- Problèmes d’ordre organisationnel/pratique

Commande de l’échantillon pour la puce du switch de caméra confirmée, mais pas de nouvelles depuis (10-02-2017).

Commande de divers éléments venant de Chine à faire d’urgence.

- Liste des décisions/orientations prises avec l’approbation du client

| P concerné ou nouveau WP | Description de la décision | Date de validation par le promoteur |
| --- | --- | --- |
| WP_01 | - Prise de vue caméra : passé de 1 à 2 caméras - Utilisation de caméra Pi (Résolution de 5M et 8M Pixels) |  |
| WP_04 | - Structure du caisson mobile - Modélisation des pièces pour la structure par Imprimante 3D |  |
| WP_08 | - Gestion commande moteur avec Raspberry Pi et ATmega |  |
| WP_11 | Rendre le ScanBook indépendant d’un PC avec l’utilisation d’un Raspberry Pi |  |

- Résultat test USART

# Ci-après, des captures d’écran montrant les premiers tests de communication entre un Raspberry pi 3 et un pc (via un convertisseur USB-série FTDI).

Figure 3 : Envoi du raspberry vers le pc

Figure 4 : Réception coté ordinateur

Figure 5 : Envoi de l'ordinateur vers le raspberry

Figure 6 : Réception coté raspberry